Data Agent 产品 PRD（研发可评估版）

下面这份不是“概念方案”。

而是：

可以直接进入技术评审（Tech Review）的 Data Agent 产品需求

目标：

研发可评估

架构可落地

工期可拆解

能形成 MVP

能逐步演进

避免 AI PPT 产品

我会按：

产品目标

系统边界

用户场景

系统架构

模块设计

接口设计

Agent Runtime

Prompt & Planning

Semantic Layer

Guardrail

数据模型

研发拆分

Phase roadmap

风险点

来写。

一、产品定义（必须先统一）

产品名称

DataPilot（代号）

产品目标

构建：

企业级 Semantic Data Agent

支持：

自然语言问数

多步分析

SQL 生成

自动分析

图表生成

数据解释

有限 Action 执行

非目标（非常重要）

第一阶段明确不做：

| 不做项 | 原因 |
| --- | --- |
| 自动改数据库 | 风险极高 |
| 自动执行 ETL | 不稳定 |
| Autonomous Agent | 不可控 |
| 替代 BI 平台 | 不现实 |
| 替代数据开发 | 不现实 |

二、系统边界（研发必须明确）

系统边界图

┌────────────────┐

│   Web Chat UI  │

└────────┬───────┘

↓

┌──────────────────┐

│  Agent Gateway   │

└────────┬─────────┘

↓

┌──────────────────────────┐

│     Planner Runtime      │

└──────┬──────────┬────────┘

↓          ↓

┌────────────────┐   ┌────────────────┐

│ Semantic Layer │   │ Tool Registry  │

└────────────────┘   └────────────────┘

↓                   ↓

┌────────────────┐   ┌────────────────┐

│ SQL Generator  │   │ Python Sandbox │

└────────────────┘   └────────────────┘

↓

┌────────────────────────┐

│ Warehouse / Lakehouse  │

└────────────────────────┘

三、核心用户场景（必须具体）

场景1：业务问答（最高频）

用户输入：

最近30天华东区利润为什么下降？

系统行为：

Step1

识别：

{

"metric": "profit",

"dimension": "region",

"filter": "east_china",

"time_range": "30d",

"intent": "root_cause_analysis"

}

Step2

Planner 拆任务：

Task-1 获取利润趋势

Task-2 获取收入趋势

Task-3 获取成本趋势

Task-4 Top SKU 分析

Task-5 同比分析

Step3

生成 SQL DAG

Step4

执行 SQL

Step5

Python 分析

例如：

anomaly detection

contribution analysis

correlation

Step6

生成：

文本结论

图表

SQL explain

场景2：Dashboard Copilot

用户：

生成一个华东大区GMV dashboard

系统：

自动生成：

metric cards

trend chart

dimension filters

SQL backing

场景3：数据解释

用户：

什么是订单转化率？

系统：

从 semantic layer 获取：

{

"metric": "conversion_rate",

"formula": "paid_orders / uv",

"owner": "growth_team",

"source": "ads.dm_growth"

}

四、核心架构设计（研发重点）

1. Agent Runtime（核心）

必须：

“任务图执行”

不能：

“单轮 prompt”

Runtime 设计

User Query

↓

Intent Parser

↓

Task Planner

↓

Task Graph(DAG)

↓

Tool Executor

↓

Result Synthesizer

为什么必须 DAG

因为：

复杂分析一定是：

并行

条件分支

依赖

失败重试

不能只靠 ReAct。

五、模块级详细需求（研发可拆任务）

模块1：Semantic Layer（最核心）

功能

统一企业业务语义。

数据模型

TableMeta

{

"table_name": "fact_order",

"description": "订单事实表",

"owner": "commerce_team",

"domain": "ecommerce",

"columns": []

}

MetricMeta

{

"metric_name": "gmv",

"formula": "sum(pay_amount)",

"table": "fact_order",

"dimensions": [

"region",

"shop",

"sku"

]

}

LineageGraph

metric

↓

table

↓

upstream table

技术要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 存储 | Postgres |
| 检索 | pgvector |
| embedding | OpenAI text-embedding |
| 索引 | metric/domain/table |
| 缓存 | Redis |

为什么必须 Semantic Layer

否则：

LLM 会直接读取 schema：

1000+ tables

20000+ columns

token 直接爆炸。

模块2：Intent Parser

输入

为什么华东利润下降？

输出

{

"intent": "root_cause_analysis",

"metrics": ["profit"],

"dimensions": ["region"],

"filters": [

{

"field": "region",

"value": "east_china"

}

]

}

技术方案

LLM + structured output。

要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 输出格式 | JSON Schema |
| 错误恢复 | 必须 |
| ambiguity detect | 必须 |
| clarification | 必须 |

模块3：Planner

目标

把用户问题：

拆成：

“可执行任务图”

输入

{

"intent": "root_cause_analysis"

}

输出

{

"tasks": [

{

"id": "t1",

"tool": "sql",

"goal": "profit trend"

},

{

"id": "t2",

"tool": "python",

"depends_on": ["t1"]

}

]

}

必须支持

| 能力 | 是否必须 |
| --- | --- |
| DAG | YES |
| Retry | YES |
| Timeout | YES |
| Parallel | YES |
| Human interrupt | YES |

模块4：SQL Generator

输入

semantic context

metric metadata

task goal

输出

SQL AST。

注意：

不直接输出字符串 SQL

必须：

AST → SQL Render

为什么

防止：

SQL injection

hallucination table

syntax drift

SQL AST 示例

{

"select": [],

"from": {},

"joins": []

}

SQL 验证器（必须）

执行前必须：

| 检查项 | 是否必须 |
| --- | --- |
| 表存在 | YES |
| 字段存在 | YES |
| 权限校验 | YES |
| dangerous query | YES |
| scan size | YES |

模块5：Python Sandbox

功能

执行：

pandas

numpy

sklearn

chart generation

技术方案

推荐：

container sandbox

例如：

Firecracker

Docker isolate

禁止

禁止项

网络访问

文件系统写入

系统调用

模块6：Chart Engine

统一输出：

{

"chart": "line",

"x": "date",

"y": "gmv"

}

前端渲染：

VegaLite

ECharts

六、Tool Calling 设计（关键）

Tool Registry

{

"tool_name": "query_sales",

"input_schema": {},

"permissions": [],

"cost_limit": {}

}

Tool 分类

| 类型 | 示例 |
| --- | --- |
| SQL Tool | warehouse query |
| Python Tool | dataframe analysis |
| Search Tool | semantic search |
| Action Tool | jira/slack |
| Metadata Tool | lineage |

七、Agent Memory 设计（重要）

短期 Memory

当前会话：

query history

intermediate result

user clarification

存 Redis。

长期 Memory（Phase2）

用户偏好：

{

"favorite_metrics": [],

"preferred_dimensions": []

}

八、权限系统（企业必须）

RBAC

| 角色 | 权限 |
| --- | --- |
| analyst | query |
| admin | action |
| viewer | read only |

行级权限

必须透传：

warehouse policy。

不能绕过数据库权限。

九、Guardrail（必须）

Query Cost Guard

防止：

SELECT * FROM 10TB

风险 SQL 拦截

禁止：

SQL

DELETE

UPDATE

INSERT

DROP

Phase1 全禁止。

幻觉防护

如果 metric 不存在：

必须：

I cannot find metric definition.

不能瞎编。

十、推荐技术栈（可直接实施）

Backend

| 模块 | 技术 |
| --- | --- |
| API | FastAPI |
| Runtime | LangGraph |
| Queue | Celery |
| Cache | Redis |
| Metadata | Postgres |
| Vector | pgvector |

LLM

推荐：

| 场景 | 模型 |
| --- | --- |
| Planner | Claude Sonnet |
| SQL | GPT-5 |
| Embedding | text-embedding |
| Small task | Qwen3 |

Warehouse

优先：

Snowflake

Databricks

BigQuery

十一、研发拆分（最重要）

Phase1（8~12周）

MVP

目标

企业可试点。

Sprint 拆分

Sprint1

基础设施

功能

Chat API

Auth

Session

Redis

Postgres

Sprint2

Semantic Layer

功能

metadata sync

embedding

semantic retrieval

Sprint3

SQL Agent

功能

intent parser

SQL AST

SQL validator

Sprint4

Execution

功能

warehouse connector

async execution

result cache

Sprint5

Frontend

功能

chat UI

SQL explain

chart render

十二、Phase2（12~16周）

新增：

功能

multi-step planner

python sandbox

RCA analysis

chart insight

dashboard generation

十三、核心技术风险（必须提前评估）

风险1：Semantic Drift

不同部门：

GMV 定义不同。

解决方案

必须：

centralized metric registry

风险2：SQL Hallucination

模型生成不存在字段。

解决方案

必须：

AST validator

风险3：大查询成本

AI 非常容易生成全表扫描。

解决方案

必须：

query budget

scan estimation

timeout

风险4：Planner 死循环

Agent retry 无限循环。

解决方案

必须：

{

"max_depth": 5,

"max_retry": 2

}

十四、最终推荐（真正可落地）

最佳路线

第一步（必须）

做：

Semantic SQL Agent

而不是 autonomous。

第二步

增加：

planner

python

RCA

第三步

再增加：

workflow

action

proactive insight

十五、最终研发结论

这个方案：

| 项目 | 可行性 |
| --- | --- |
| 技术 | 100% |
| 工程复杂度 | 中高 |
| 研发人数 | 5~8人 |
| MVP周期 | 2~3个月 |
| 企业试点 | 可行 |
| 商业化 | 强 |

最后一句（关键）

真正的数据 Agent：

不是聊天机器人。

而是：

“Semantic Runtime + Tool Execution + Governance System”

LLM 只是其中一个模块。